DEBACU EVALUATION360

Plan de accion base
Revenue Intelligence - Fase 1

Documento guia para implantar el modulo sin duplicar Stripe, planes, organizaciones ni seguridad existentes.

Criterio rector: Revenue Intelligence se integra como modulo nuevo dentro de Debacu, reutilizando el modelo actual de suscripcion, JWT, organizacion, membresias y RLS. No se rehace lo que ya funciona.

Estado del proyecto: Debacu Evaluation en pruebas con pilotos, nucleo operativo estable, ampliacion progresiva hacia Revenue Intelligence.

# 1. Objetivo del documento

Este documento fija una base comun para desarrollar Revenue Intelligence Fase 1 dentro de Debacu Evaluation360. Sirve para alinear decisiones de arquitectura, datos, seguridad, importacion y desarrollo antes de crear tablas, servicios y Edge Functions.

Su proposito no es cerrar todavia todo el modelo final de Revenue, sino definir un MVP solido, coherente con el sistema actual y suficientemente estable para avanzar con 5-10 hoteles piloto sin romper lo que hoy ya funciona.

# 2. Principios que no se negocian

- No duplicar Stripe, catalogo de planes, suscripciones, organizaciones, members, seats ni flujo de cuenta. Revenue debe leer del sistema central existente.

- No romper el nucleo actual de Debacu Evaluation. Lo que ya esta listo para produccion se mantiene operativo.

- Mantener el mismo patron de seguridad: JWT, org_id, memberships, RLS y funciones service-role solo cuando haga falta.

- Separar claramente el modulo Revenue Intelligence del resto de la app, pero dentro de la misma plataforma.

- Empezar por estructuras minimas y fiables. Mejor una Fase 1 util y consistente que un diseno enorme y fragil.

- Construir imports, servicios y Edge Functions propias con criterio, sin copiar SQL o funciones generadas por IA sin validacion tecnica.

# 3. Alcance de la Fase 1

Las pantallas prioritarias de Revenue Intelligence seran las siguientes:

- Propiedades

- Dashboard

- Canales & Segmentos

- Pickup Avanzado

- Dia a dia

Quedan fuera del primer bloque operativo: reescribir Mi Cuenta, duplicar la gestion de planes, crear un RMS completo, o cerrar ya toda la capa de reservas granulares y forecasting avanzado.

# 4. Que se reutiliza del Debacu actual

| Bloque existente | Decision | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Stripe y suscripciones | Se reutiliza | Ya funciona, esta conectado y no debe duplicarse. |
| Organizations / members / JWT / RLS | Se reutiliza | Revenue debe heredar el mismo patron multi-tenant. |
| Mi cuenta | Se mantiene como unica pantalla de cuenta | Evita duplicidad funcional y comercial. |
| Incidencias y datos de Evaluation | Se aprovechan como contexto | Aportan valor a riesgo, margen y alertas futuras. |
| CSV / imports existentes como patron | Se toman como referencia | Permiten mantener consistencia tecnica en validacion, errores e idempotencia. |

# 5. Orden recomendado de ejecucion

| Fase | Entregable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Paso 0 | Congelar principios | Confirmar por escrito que Revenue no duplica cuenta, planes, Stripe ni memberships. |
| Paso 1 | Documento base | Cerrar este documento y usarlo como referencia de trabajo durante la fase inicial. |
| Paso 2 | Modelo de propiedades | Disenar tablas de propiedades, limites por plan y relaciones con organizacion. |
| Paso 3 | Eventos, temporadas y tipologias | Crear tablas auxiliares ligadas a propiedad para nutrir la capa operativa. |
| Paso 4 | Tablas revenue diarias | Definir tablas minimas para operacion diaria y pickup sin depender aun del modelo completo de reservas. |
| Paso 5 | Imports y errores | Crear pipeline de importacion CSV con trazabilidad, validacion e idempotencia. |
| Paso 6 | RLS y politicas | Aplicar el mismo esquema de seguridad actual basado en org_id y membresias. |
| Paso 7 | Servicios y Edge Functions | Desarrollar servicios propios y Edge Functions para poblar y consultar las nuevas tablas. |
| Paso 8 | Conectar UI de Fase 1 | Sustituir mock por datos reales en Propiedades, Dashboard, Canales & Segmentos, Pickup y Dia a dia. |

# 6. Prioridad funcional: empezar por Propiedades

La primera pieza a implantar debe ser Propiedades. Sin una capa de propiedades no hay forma limpia de escalar Revenue por hotel, cadena pequena o grupo, ni de aplicar correctamente limites por plan.

- La pantalla y el modelo de datos de Propiedades deben cubrir como minimo:

- Alta, edicion, activacion e inactivacion de propiedades por organizacion.

- Limite maximo de propiedades segun plan activo.

- Datos basicos de explotacion: nombre, ciudad, moneda, huso horario, habitaciones totales, estado.

- Base para futuras extensiones: tipos de habitacion, temporadas, eventos, inventario y reglas comerciales.

Propuesta inicial de limites por plan para Fase 1: BASIC = 1 propiedad, MEDIUM = 2 propiedades, PREMIUM = 4 propiedades, ENTERPRISE = negociado. Estos limites deben vivir en el sistema central de planes, no en un modulo paralelo de Revenue.

# 7. Modelo minimo de datos propuesto para Fase 1

La Fase 1 debe apoyarse en pocas tablas, bien definidas y consistentes con el naming actual de Debacu. La idea es arrancar con un modelo operativo util y dejar la granularidad completa de reservas para una fase posterior si hace falta.

- Bloques de datos recomendados:

- Propiedades

- Configuracion por propiedad

- Tipos de habitacion

- Temporadas

- Eventos

- Revenue diario

- Snapshots de pickup

- Imports de revenue

- Errores de importacion

| Tabla sugerida | Uso | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| debacu_eval_properties | Catalogo de propiedades por organizacion | Alta |
| debacu_eval_property_settings | Configuracion operativa de cada propiedad | Media |
| debacu_eval_room_types | Tipologia de habitaciones y capacidad | Alta |
| debacu_eval_seasons | Temporadas comerciales y periodos | Media |
| debacu_eval_revenue_events | Eventos que afectan demanda o precio | Media |
| debacu_eval_revenue_daily | Datos diarios consolidados por fecha de estancia | Alta |
| debacu_eval_revenue_pickup_snapshots | Fotografias historicas para pickup | Alta |
| debacu_eval_revenue_imports | Trazabilidad de ficheros importados | Alta |
| debacu_eval_revenue_import_errors | Errores detallados de validacion | Alta |

# 8. Que datos deben alimentar cada pantalla

| Pantalla | Fuente principal | Notas |
| --- | --- | --- |
| Propiedades | debacu_eval_properties y tablas auxiliares | Debe validar limites por plan antes de crear. |
| Dashboard | debacu_eval_revenue_daily | KPIs agregados por propiedad y rango. |
| Canales & Segmentos | debacu_eval_revenue_daily | Agrupacion por canal y segmento; no hace falta empezar con reservas granulares. |
| Pickup Avanzado | debacu_eval_revenue_pickup_snapshots | Necesita snapshots historicos; sin eso no hay pickup real. |
| Dia a dia | debacu_eval_revenue_daily | Vista operativa diaria por fecha de estancia. |

# 9. Seguridad y consistencia tecnica

Revenue debe seguir exactamente el mismo patron de seguridad que ya tiene Debacu Evaluation. No se abre una excepcion de seguridad por ser un modulo nuevo.

- Todas las tablas nuevas deben incluir org_id y, cuando aplique, property_id.

- RLS debe filtrar por membresia valida en la organizacion, igual que en el resto de Debacu.

- Las Edge Functions deben seguir usando el patron actual: validacion JWT, resolucion de organizacion, y service-role solo para tareas que lo exijan.

- La logica de limites por plan se aplica en backend, no solo en frontend.

- El menu puede mostrar opciones bloqueadas por plan, pero la proteccion real debe estar en rutas, servicios y consultas.

# 10. Estrategia de importacion CSV

La importacion debe seguir la filosofia que ya esta funcionando en Debacu: validacion, trazabilidad, idempotencia y control de errores. No conviene lanzar imports opacos ni procesos destructivos.

- Registrar cada fichero subido con org_id, property_id, tipo, hash y usuario.

- Separar validacion y commit para poder hacer dry-run antes de insertar.

- Guardar errores por fila y campo para que el hotel pueda corregir su CSV.

- Permitir varias fuentes de datos: produccion diaria, pickup snapshots y, mas adelante, reservas granulares.

- Normalizar canales, segmentos y tipologias mediante tablas de mapeo o logica controlada, no con enums rigidos dificiles de mantener.

# 11. Servicios y Edge Functions a construir por nosotros

No se deben copiar funciones generadas por IA sin validacion. Las Edge Functions y servicios de Revenue se disenaran en continuidad con el estilo actual del proyecto.

- properties_create / properties_update / properties_list

- revenue_import_validate / revenue_import_commit

- revenue_daily_list / revenue_dashboard_summary

- revenue_pickup_summary

- revenue_channels_segments_summary

- revenue_events_create / update / list

# 12. Riesgos a evitar

- Duplicar estructuras centrales ya resueltas en Debacu, especialmente cuenta, planes y Stripe.

- Intentar modelar desde el primer dia todo el RMS completo.

- Basar el pickup en calculos sin snapshot historico.

- Cerrar demasiado pronto el catalogo de canales y segmentos con enums rigidos.

- Llevar logica critica solo al frontend.

- Crear tablas sin pensar antes en importacion, RLS y uso real por pantalla.

# 13. Entregables inmediatos despues de este documento

- Cerrar naming definitivo de las tablas nuevas de Revenue.

- Definir limites de propiedades por plan dentro del sistema central actual.

- Disenar DDL de Propiedades, Room Types, Seasons, Events, Revenue Daily, Pickup Snapshots, Imports y Import Errors.

- Definir politicas RLS y relaciones con la organizacion.

- Disenar contratos de servicios y Edge Functions.

- Conectar primero Propiedades, y a partir de ahi Dashboard, Canales & Segmentos, Pickup y Dia a dia.

# 14. Decision operativa recomendada

Decision recomendada: arrancar ya con Propiedades como cimiento del modulo, crear a continuacion las tablas operativas minimas de revenue diario y pickup, y construir el resto de servicios y Edge Functions propias siguiendo el patron actual de Debacu.

Documento preparado como base de trabajo para la implantacion de Revenue Intelligence Fase 1.

# 1) Tablas base de propiedades y configuración

-- =========================================================

-- REVENUE INTELLIGENCE - FASE 1

-- BLOQUE 1: PROPIEDADES Y CONFIGURACIÓN

-- =========================================================

create extension if not exists pgcrypto;

-- ---------------------------------------------------------

-- Propiedades

-- ---------------------------------------------------------

create table if not exists public.debacu_eval_properties (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null references public.debacu_eval_organizations(id) on delete cascade,

name text not null,

legal_name text null,

tax_id text null,

property_type text not null default 'HOTEL'

check (property_type in ('HOTEL', 'HOSTEL', 'APARTMENT', 'RURAL_HOUSE', 'OTHER')),

city text null,

region text null,

country text not null default 'ES',

timezone text not null default 'Europe/Madrid',

currency_code text not null default 'EUR'

check (char_length(currency_code) = 3),

rooms_total integer null check (rooms_total is null or rooms_total > 0),

status text not null default 'ACTIVE'

check (status in ('ACTIVE', 'INACTIVE')),

created_by uuid null references auth.users(id) on delete set null,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index if not exists idx_debacu_eval_properties_org_id

on public.debacu_eval_properties(org_id);

create index if not exists idx_debacu_eval_properties_org_status

on public.debacu_eval_properties(org_id, status);

-- ---------------------------------------------------------

-- Tipos de habitación por propiedad

-- ---------------------------------------------------------

create table if not exists public.debacu_eval_property_room_types (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null references public.debacu_eval_organizations(id) on delete cascade,

property_id uuid not null references public.debacu_eval_properties(id) on delete cascade,

code text not null,

name text not null,

capacity integer null check (capacity is null or capacity > 0),

rooms_count integer null check (rooms_count is null or rooms_count >= 0),

base_price numeric(12,2) null check (base_price is null or base_price >= 0),

status text not null default 'ACTIVE'

check (status in ('ACTIVE', 'INACTIVE')),

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

unique (property_id, code)

);

create index if not exists idx_debacu_eval_property_room_types_org_property

on public.debacu_eval_property_room_types(org_id, property_id);

-- ---------------------------------------------------------

-- Temporadas por propiedad

-- ---------------------------------------------------------

create table if not exists public.debacu_eval_property_seasons (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null references public.debacu_eval_organizations(id) on delete cascade,

property_id uuid not null references public.debacu_eval_properties(id) on delete cascade,

name text not null,

season_type text not null default 'CUSTOM'

check (season_type in ('LOW', 'MID', 'HIGH', 'PEAK', 'CUSTOM')),

start_date date not null,

end_date date not null,

priority integer not null default 100,

status text not null default 'ACTIVE'

check (status in ('ACTIVE', 'INACTIVE')),

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

constraint debacu_eval_property_seasons_valid_dates

check (end_date >= start_date)

);

create index if not exists idx_debacu_eval_property_seasons_org_property_dates

on public.debacu_eval_property_seasons(org_id, property_id, start_date, end_date);

-- ---------------------------------------------------------

-- Eventos de revenue por propiedad

-- ---------------------------------------------------------

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_events (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null references public.debacu_eval_organizations(id) on delete cascade,

property_id uuid not null references public.debacu_eval_properties(id) on delete cascade,

name text not null,

event_type text not null default 'OTHER'

check (event_type in ('FAIR', 'HOLIDAY', 'CONCERT', 'SPORT', 'HIGH_SEASON', 'LOW_SEASON', 'BRIDGE', 'LOCAL_EVENT', 'OTHER')),

impact_level text not null default 'MEDIUM'

check (impact_level in ('LOW', 'MEDIUM', 'HIGH')),

start_date date not null,

end_date date not null,

note text null,

created_by uuid null references auth.users(id) on delete set null,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

constraint debacu_eval_revenue_events_valid_dates

check (end_date >= start_date)

);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_events_org_property_dates

on public.debacu_eval_revenue_events(org_id, property_id, start_date, end_date);

# 2) Datos diarios de Revenue

Esto es el corazón del MVP.
Con esto alimentas:

- dashboard

- día a día

- canales y segmentos

- parte del análisis mensual

-- =========================================================

-- BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DIARIA

-- =========================================================

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_daily (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null references public.debacu_eval_organizations(id) on delete cascade,

property_id uuid not null references public.debacu_eval_properties(id) on delete cascade,

stay_date date not null,

channel_code text null,

segment_code text null,

room_type_code text null,

rooms_available integer not null check (rooms_available >= 0),

rooms_sold integer not null check (rooms_sold >= 0 and rooms_sold <= rooms_available),

revenue_gross numeric(12,2) not null default 0 check (revenue_gross >= 0),

revenue_net numeric(12,2) null check (revenue_net is null or revenue_net >= 0),

adr numeric(12,2) null check (adr is null or adr >= 0),

revpar numeric(12,2) null check (revpar is null or revpar >= 0),

occ_pct numeric(7,4) null check (occ_pct is null or (occ_pct >= 0 and occ_pct <= 100)),

source_type text not null default 'CSV'

check (source_type in ('CSV', 'MANUAL', 'API', 'SYSTEM')),

source_import_id uuid null,

notes text null,

created_by uuid null references auth.users(id) on delete set null,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

unique (property_id, stay_date, channel_code, segment_code, room_type_code)

);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_daily_org_property_date

on public.debacu_eval_revenue_daily(org_id, property_id, stay_date);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_daily_org_property_channel_date

on public.debacu_eval_revenue_daily(org_id, property_id, channel_code, stay_date);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_daily_org_property_segment_date

on public.debacu_eval_revenue_daily(org_id, property_id, segment_code, stay_date);

# 3) Snapshots de Pickup

Sin esto, el pickup avanzado se queda en humo.
Hay que guardar “foto” histórica de lo que había vendido para una fecha de estancia en un momento dado.

-- =========================================================

-- BLOQUE 3: PICKUP SNAPSHOTS

-- =========================================================

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null references public.debacu_eval_organizations(id) on delete cascade,

property_id uuid not null references public.debacu_eval_properties(id) on delete cascade,

snapshot_date date not null,

stay_date date not null,

channel_code text null,

segment_code text null,

room_type_code text null,

rooms_on_books integer not null check (rooms_on_books >= 0),

revenue_on_books_gross numeric(12,2) not null default 0 check (revenue_on_books_gross >= 0),

revenue_on_books_net numeric(12,2) null check (revenue_on_books_net is null or revenue_on_books_net >= 0),

adr_on_books numeric(12,2) null check (adr_on_books is null or adr_on_books >= 0),

source_type text not null default 'CSV'

check (source_type in ('CSV', 'MANUAL', 'API', 'SYSTEM')),

source_import_id uuid null,

created_by uuid null references auth.users(id) on delete set null,

created_at timestamptz not null default now(),

constraint debacu_eval_revenue_pickup_snapshots_valid_dates

check (snapshot_date <= stay_date),

unique (property_id, snapshot_date, stay_date, channel_code, segment_code, room_type_code)

);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_pickup_snapshots_org_property_snapshot_stay

on public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots(org_id, property_id, snapshot_date, stay_date);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_pickup_snapshots_org_property_stay

on public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots(org_id, property_id, stay_date);

# 4) Importaciones y errores

Aquí sí conviene copiar el patrón que ya te está funcionando en Evaluation: trazabilidad, validación, commit y errores por fila.

-- =========================================================

-- BLOQUE 4: IMPORTACIONES

-- =========================================================

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_imports (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null references public.debacu_eval_organizations(id) on delete cascade,

property_id uuid not null references public.debacu_eval_properties(id) on delete cascade,

import_type text not null

check (import_type in ('REVENUE_DAILY', 'PICKUP_SNAPSHOTS', 'ROOM_TYPES', 'SEASONS', 'EVENTS')),

status text not null default 'PENDING'

check (status in ('PENDING', 'VALIDATED', 'IMPORTED', 'FAILED')),

storage_bucket text not null default 'system-exports',

storage_path text not null,

file_name text null,

file_sha256 text null,

total_rows integer not null default 0,

valid_rows integer not null default 0,

invalid_rows integer not null default 0,

applied_rows integer not null default 0,

skipped_rows integer not null default 0,

error_summary jsonb not null default '{}'::jsonb,

meta jsonb not null default '{}'::jsonb,

created_by uuid null references auth.users(id) on delete set null,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now()

);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_imports_org_property_created

on public.debacu_eval_revenue_imports(org_id, property_id, created_at desc);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_imports_status

on public.debacu_eval_revenue_imports(status);

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_import_errors (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

import_id uuid not null references public.debacu_eval_revenue_imports(id) on delete cascade,

row_number integer not null check (row_number > 0),

field_name text null,

error_code text not null,

error_message text not null,

raw_row jsonb null,

created_at timestamptz not null default now()

);

create index if not exists idx_debacu_eval_revenue_import_errors_import_id

on public.debacu_eval_revenue_import_errors(import_id);

# 5) Relación de import con tablas de destino

Como source_import_id apunta a imports, añade FK después de crear tablas:

alter table public.debacu_eval_revenue_daily

add constraint fk_debacu_eval_revenue_daily_source_import

foreign key (source_import_id)

references public.debacu_eval_revenue_imports(id)

on delete set null;

alter table public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots

add constraint fk_debacu_eval_revenue_pickup_source_import

foreign key (source_import_id)

references public.debacu_eval_revenue_imports(id)

on delete set null;

Si ya existe y da error, esta parte la haces a mano revisando constraints existentes.

# 6) Triggers de updated_at

-- =========================================================

-- BLOQUE 5: TRIGGERS updated_at

-- =========================================================

create or replace function public.set_updated_at()

returns trigger

language plpgsql

as $$

begin

new.updated_at = now();

return new;

end;

$$;

drop trigger if exists trg_debacu_eval_properties_updated_at on public.debacu_eval_properties;

create trigger trg_debacu_eval_properties_updated_at

before update on public.debacu_eval_properties

for each row execute function public.set_updated_at();

drop trigger if exists trg_debacu_eval_property_room_types_updated_at on public.debacu_eval_property_room_types;

create trigger trg_debacu_eval_property_room_types_updated_at

before update on public.debacu_eval_property_room_types

for each row execute function public.set_updated_at();

drop trigger if exists trg_debacu_eval_property_seasons_updated_at on public.debacu_eval_property_seasons;

create trigger trg_debacu_eval_property_seasons_updated_at

before update on public.debacu_eval_property_seasons

for each row execute function public.set_updated_at();

drop trigger if exists trg_debacu_eval_revenue_events_updated_at on public.debacu_eval_revenue_events;

create trigger trg_debacu_eval_revenue_events_updated_at

before update on public.debacu_eval_revenue_events

for each row execute function public.set_updated_at();

drop trigger if exists trg_debacu_eval_revenue_daily_updated_at on public.debacu_eval_revenue_daily;

create trigger trg_debacu_eval_revenue_daily_updated_at

before update on public.debacu_eval_revenue_daily

for each row execute function public.set_updated_at();

drop trigger if exists trg_debacu_eval_revenue_imports_updated_at on public.debacu_eval_revenue_imports;

create trigger trg_debacu_eval_revenue_imports_updated_at

before update on public.debacu_eval_revenue_imports

for each row execute function public.set_updated_at();

# 7) RLS

Aquí no hay que inventar nada raro.
La regla debe ser la misma filosofía que ya usas en Debacu: acceso por org y rol.

Te dejo una versión base. Ajusta los nombres de funciones si ya tienes helpers equivalentes y prefieres reutilizarlos.

-- =========================================================

-- BLOQUE 6: RLS

-- =========================================================

create or replace function public.debacu_eval_has_org_access(target_org_id uuid)

returns boolean

language sql

security definer

set search_path = public

as $$

select exists (

select 1

from public.debacu_eval_org_members m

join public.debacu_eval_organizations o

on o.id = m.org_id

where m.org_id = target_org_id

and m.user_id = auth.uid()

and coalesce(m.status, 'ACTIVE') = 'ACTIVE'

and coalesce(o.status, 'ACTIVE') in ('ACTIVE', 'TRIAL')

);

$$;

create or replace function public.debacu_eval_is_org_admin(target_org_id uuid)

returns boolean

language sql

security definer

set search_path = public

as $$

select exists (

select 1

from public.debacu_eval_org_members m

where m.org_id = target_org_id

and m.user_id = auth.uid()

and coalesce(m.status, 'ACTIVE') = 'ACTIVE'

and m.role in ('OWNER', 'ADMIN')

);

$$;

Ahora activas RLS y políticas:

alter table public.debacu_eval_properties enable row level security;

alter table public.debacu_eval_property_room_types enable row level security;

alter table public.debacu_eval_property_seasons enable row level security;

alter table public.debacu_eval_revenue_events enable row level security;

alter table public.debacu_eval_revenue_daily enable row level security;

alter table public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots enable row level security;

alter table public.debacu_eval_revenue_imports enable row level security;

alter table public.debacu_eval_revenue_import_errors enable row level security;

## Policies: lectura

create policy debacu_eval_properties_select

on public.debacu_eval_properties

for select

using (public.debacu_eval_has_org_access(org_id));

create policy debacu_eval_property_room_types_select

on public.debacu_eval_property_room_types

for select

using (public.debacu_eval_has_org_access(org_id));

create policy debacu_eval_property_seasons_select

on public.debacu_eval_property_seasons

for select

using (public.debacu_eval_has_org_access(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_events_select

on public.debacu_eval_revenue_events

for select

using (public.debacu_eval_has_org_access(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_daily_select

on public.debacu_eval_revenue_daily

for select

using (public.debacu_eval_has_org_access(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_pickup_snapshots_select

on public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots

for select

using (public.debacu_eval_has_org_access(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_imports_select

on public.debacu_eval_revenue_imports

for select

using (public.debacu_eval_has_org_access(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_import_errors_select

on public.debacu_eval_revenue_import_errors

for select

using (

exists (

select 1

from public.debacu_eval_revenue_imports i

where i.id = import_id

and public.debacu_eval_has_org_access(i.org_id)

)

);

## Policies: escritura admin/owner

create policy debacu_eval_properties_write

on public.debacu_eval_properties

for all

using (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id))

with check (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id));

create policy debacu_eval_property_room_types_write

on public.debacu_eval_property_room_types

for all

using (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id))

with check (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id));

create policy debacu_eval_property_seasons_write

on public.debacu_eval_property_seasons

for all

using (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id))

with check (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_events_write

on public.debacu_eval_revenue_events

for all

using (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id))

with check (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_daily_write

on public.debacu_eval_revenue_daily

for all

using (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id))

with check (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_pickup_snapshots_write

on public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots

for all

using (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id))

with check (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_imports_write

on public.debacu_eval_revenue_imports

for all

using (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id))

with check (public.debacu_eval_is_org_admin(org_id));

create policy debacu_eval_revenue_import_errors_write

on public.debacu_eval_revenue_import_errors

for all

using (

exists (

select 1

from public.debacu_eval_revenue_imports i

where i.id = import_id

and public.debacu_eval_is_org_admin(i.org_id)

)

)

with check (

exists (

select 1

from public.debacu_eval_revenue_imports i

where i.id = import_id

and public.debacu_eval_is_org_admin(i.org_id)

)

);

# 8) Límite de propiedades por plan

Esto no lo metería todavía como constraint SQL duro a ciegas.
Lo haría en Edge Function / service role, leyendo tu modelo actual de plan y entitlements.

Pero si quieres dejar la lógica clara, el flujo sería:

- leer org actual

- leer plan actual real de Debacu

- obtener max_properties

- contar propiedades activas de la org

- bloquear si supera el límite

## Tu regla comercial actual propuesta

- BASIC → 1

- MEDIUM → 2

- PREMIUM → 4

- ENTERPRISE → negociado

- FREE/TRIAL → decides si 1 demo o 0

Mi consejo: para pilotos y demo, deja:

- FREE/TRIAL → 1

- BASIC → 1

- MEDIUM → 2

- PREMIUM → 4

Eso es fácil de explicar.

# 9) Qué haría justo después de crear estas tablas

Orden realista:

## Paso 1

Crear debacu_eval_properties

## Paso 2

Crear pantalla Propiedades

- listar

- crear

- editar

- activar/inactivar

## Paso 3

Edge Function revenue_properties_manage

- valida org

- valida rol

- valida límite por plan

- inserta/actualiza

## Paso 4

CSV imports:

- REVENUE_DAILY

- PICKUP_SNAPSHOTS

## Paso 5

Dashboard conectado a debacu_eval_revenue_daily

## Paso 6

Pickup Avanzado conectado a snapshots

# 10) Lo que no haría todavía

No metería aún:

- reservas granulares completas

- motor de temporadas automático

- pricing engine complejo

- forecast real

- net revenue demasiado sofisticado

- consolidación híbrida extraña

Primero valor visible y datos fiables.

# BLOQUE 2 — REVENUE DATA

## 1️⃣ Tabla principal: Revenue diario

Esta tabla es el data mart base de revenue.

Cada fila representa un día, un canal, un segmento y un tipo de habitación.

-- =========================================================

-- REVENUE INTELLIGENCE

-- BLOQUE 2

-- DATOS DE REVENUE

-- =========================================================

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_daily (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null

references public.debacu_eval_organizations(id)

on delete cascade,

property_id uuid not null

references public.debacu_eval_properties(id)

on delete cascade,

room_type_id uuid null

references public.debacu_eval_property_room_types(id)

on delete set null,

stay_date date not null,

channel text null,

segment text null,

rooms_sold integer not null default 0,

rooms_available integer null,

revenue_rooms numeric(12,2) not null default 0,

revenue_total numeric(12,2) not null default 0,

adr numeric(10,2) null,

revpar numeric(10,2) null,

source text null,

created_at timestamptz not null default now(),

updated_at timestamptz not null default now(),

unique (

property_id,

stay_date,

channel,

segment,

room_type_id

)

);

# Índices importantes

create index if not exists idx_revenue_daily_org

on public.debacu_eval_revenue_daily(org_id);

create index if not exists idx_revenue_daily_property_date

on public.debacu_eval_revenue_daily(property_id, stay_date);

create index if not exists idx_revenue_daily_channel

on public.debacu_eval_revenue_daily(channel);

create index if not exists idx_revenue_daily_segment

on public.debacu_eval_revenue_daily(segment);

# Trigger updated_at

drop trigger if exists trg_revenue_daily_updated_at

on public.debacu_eval_revenue_daily;

create trigger trg_revenue_daily_updated_at

before update on public.debacu_eval_revenue_daily

for each row

execute function public.set_updated_at();

# 2️⃣ Tabla de snapshots de pickup

Esto es lo que permite el Pickup Avanzado.

Cada día se guarda una foto de las reservas futuras.

Ejemplo:

| snapshot_date | stay_date | rooms_sold |
| --- | --- | --- |
| 2025-03-01 | 2025-03-20 | 12 |
| 2025-03-02 | 2025-03-20 | 14 |
| 2025-03-03 | 2025-03-20 | 18 |

Así calculas:

pickup = 18 - 12

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null

references public.debacu_eval_organizations(id)

on delete cascade,

property_id uuid not null

references public.debacu_eval_properties(id)

on delete cascade,

snapshot_date date not null,

stay_date date not null,

channel text null,

segment text null,

rooms_sold integer not null default 0,

revenue_rooms numeric(12,2) not null default 0,

created_at timestamptz not null default now(),

unique (

property_id,

snapshot_date,

stay_date,

channel,

segment

)

);

# Índices pickup

create index if not exists idx_pickup_property

on public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots(property_id);

create index if not exists idx_pickup_stay_date

on public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots(stay_date);

create index if not exists idx_pickup_snapshot_date

on public.debacu_eval_revenue_pickup_snapshots(snapshot_date);

# 3️⃣ Tabla de canales

Esto te permite mapear Booking, Expedia, Direct, etc.

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_channels (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null

references public.debacu_eval_organizations(id)

on delete cascade,

property_id uuid not null

references public.debacu_eval_properties(id)

on delete cascade,

code text not null,

name text not null,

commission_pct numeric(5,2) null,

is_active boolean not null default true,

created_at timestamptz not null default now(),

unique(property_id, code)

);

# 4️⃣ Tabla de segmentos

Ejemplo:

- Leisure

- Business

- Corporate

- OTA

- Group

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_segments (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null

references public.debacu_eval_organizations(id)

on delete cascade,

property_id uuid not null

references public.debacu_eval_properties(id)

on delete cascade,

code text not null,

name text not null,

is_active boolean not null default true,

created_at timestamptz not null default now(),

unique(property_id, code)

);

# Qué permite esto inmediatamente

Con estas tablas puedes construir:

### Dashboard

- ADR

- RevPAR

- ocupación

- ingresos

### Día a día

consulta simple:

select *

from debacu_eval_revenue_daily

where property_id = ?

order by stay_date;

### Pickup avanzado

select

stay_date,

max(rooms_sold) - min(rooms_sold) as pickup

from debacu_eval_revenue_pickup_snapshots

group by stay_date;

### Canales & Segmentos

select

channel,

sum(revenue_rooms)

from debacu_eval_revenue_daily

group by channel;

# Siguiente paso (muy importante)

El siguiente bloque será:

### BLOQUE 3

RLS + seguridad org

Porque todo esto debe respetar:

org_members

JWT

multi-hotel

y no permitir ver datos de otro hotel.

Si quieres, en el siguiente paso te doy también la arquitectura de ingestión de datos, que es lo que realmente hará funcionar Revenue Intelligence:

1️⃣ CSV PMS
2️⃣ Edge Function ingest
3️⃣ snapshot pickup automático
4️⃣ cálculo ADR / RevPAR automático.

ok

Perfecto. Ahora que BLOQUE 2 ya está definido, el siguiente paso lógico es cómo se alimentan esas tablas, porque si no el módulo de Revenue Intelligence no tendrá datos reales.

Te dejo el plan técnico realista para Debacu (sin romper nada de lo que ya funciona en Evaluation).

# BLOQUE 3 — Arquitectura de ingestión de datos

La idea es no depender de un PMS concreto al principio.

Debacu debe poder recibir datos por:

1️⃣ CSV (fase inicial)
2️⃣ API PMS (fase futura)
3️⃣ cálculo interno desde reservas (si el hotel usa tu motor)

# 1️⃣ Flujo de datos completo

Arquitectura simple:

CSV PMS

│

▼

import_jobs

│

▼

Edge Function

import_revenue_csv

│

▼

tabla staging

revenue_import_rows

│

▼

normalización

│

▼

debacu_eval_revenue_daily

│

▼

snapshot diario

debacu_eval_revenue_pickup_snapshots

# 2️⃣ Tabla staging para CSV

Nunca metas CSV directamente en la tabla final.

Primero staging.

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_import_rows (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null,

property_id uuid not null,

stay_date date,

channel text,

segment text,

room_type text,

rooms_sold integer,

revenue numeric(12,2),

source_file text,

created_at timestamptz default now()

);

Esto permite:

- validar datos

- reimportar

- detectar errores

# 3️⃣ Edge Function de importación

Nombre recomendado:

supabase/functions/import_revenue_csv

Flujo:

upload CSV

│

▼

parse

│

▼

insert staging

│

▼

normalizar

│

▼

upsert revenue_daily

# Ejemplo de UPSERT

insert into debacu_eval_revenue_daily

(

property_id,

org_id,

stay_date,

channel,

segment,

rooms_sold,

revenue_rooms

)

values (...)

on conflict

(

property_id,

stay_date,

channel,

segment,

room_type_id

)

do update

set

rooms_sold = excluded.rooms_sold,

revenue_rooms = excluded.revenue_rooms,

updated_at = now();

# 4️⃣ Snapshot automático de pickup

Cada día se guarda un snapshot.

Esto se puede hacer con:

### Supabase CRON

o Edge Function programada.

Ejemplo:

create_daily_pickup_snapshot

Lógica:

insert into debacu_eval_revenue_pickup_snapshots

(

org_id,

property_id,

snapshot_date,

stay_date,

channel,

segment,

rooms_sold,

revenue_rooms

)

select

org_id,

property_id,

current_date,

stay_date,

channel,

segment,

rooms_sold,

revenue_rooms

from debacu_eval_revenue_daily

where stay_date >= current_date;

# 5️⃣ Cálculo ADR y RevPAR automático

No conviene que el CSV traiga esto.

Debacu lo calcula.

ADR:

ADR = revenue_rooms / rooms_sold

RevPAR:

RevPAR = revenue_rooms / rooms_available

Se puede hacer:

### opción simple

calcular en frontend

### opción profesional

trigger SQL

Ejemplo:

update debacu_eval_revenue_daily

set

adr =

case

when rooms_sold = 0 then null

else revenue_rooms / rooms_sold

end;

# 6️⃣ Cómo alimenta esto el módulo Revenue Intelligence

### Dashboard

consulta agregada:

ADR

RevPAR

ocupación

ingresos

### Día a día

select

stay_date,

sum(revenue_rooms)

from revenue_daily

group by stay_date

### Pickup avanzado

snapshot vs snapshot

### Canales & Segmentos

group by channel

group by segment

# 7️⃣ Plan realista de desarrollo (orden correcto)

Te recomiendo exactamente este orden.

### Paso 1

crear tablas revenue

✔ hecho

### Paso 2

crear importación CSV

pantalla:

Revenue Intelligence

→ Importación

### Paso 3

crear Dashboard

pantalla:

Revenue Intelligence

→ Dashboard

### Paso 4

crear

Día a día

### Paso 5

crear

Pickup avanzado

### Paso 6

crear

Canales & Segmentos

# Arquitectura final de Debacu

Debacu Evaluation

│

├── Evaluation (incidencias)

│

├── Screening

│

└── Revenue Intelligence

│

├── Dashboard

├── Día a día

├── Pickup Avanzado

├── Canales & Segmentos

├── Informes

├── Importación

└── Propiedades

# Algo importante que te adelanto

Si Debacu crece, Revenue Intelligence se convertirá en el módulo más valioso, porque:

- hoteles pagan más por revenue que por incidencias

- podrás venderlo como RMS ligero

Eso significa:

Debacu Evaluation

+ Debacu Revenue Intelligence

## Si quieres, en el siguiente paso puedo explicarte algo muy importante para Debacu:

Cómo crear el “motor de análisis automático” que detecta:

- fuga de revenue

- dependencia OTA

- precios incorrectos

- pickup anormal

- segmentos poco rentables

Eso es lo que convierte tu producto en IA de revenue real.

Perfecto. Ahora vamos a lo que realmente convierte Debacu en algo potente: el motor de análisis automático de Revenue Intelligence.

La idea no es solo mostrar gráficos.
Eso ya lo hacen muchos dashboards.

Lo importante es que Debacu detecte problemas automáticamente y genere insights para el hotel.

# Motor de análisis de Revenue (Debacu)

Este motor se ejecutará como:

- Edge Function

- o job programado diario

y generará alertas / insights.

Arquitectura:

revenue_daily

revenue_pickup_snapshots

│

▼

Revenue Analysis Engine

│

▼

debacu_eval_revenue_insights

│

▼

Dashboard / Alertas

# Tabla para guardar insights

Creamos una tabla donde el motor deja sus conclusiones.

create table if not exists public.debacu_eval_revenue_insights (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

org_id uuid not null

references public.debacu_eval_organizations(id)

on delete cascade,

property_id uuid not null

references public.debacu_eval_properties(id)

on delete cascade,

insight_type text not null,

severity text not null default 'INFO'

check (severity in ('INFO','WARNING','CRITICAL')),

title text not null,

description text,

metric_value numeric,

reference_value numeric,

created_at timestamptz default now(),

resolved boolean default false

);

# Tipos de análisis que hará el motor

## 1️⃣ Dependencia excesiva de OTA

Consulta ejemplo:

select

channel,

sum(revenue_rooms) as revenue

from debacu_eval_revenue_daily

where property_id = ?

group by channel

Si:

OTA revenue > 60%

Insight:

Dependencia excesiva de OTA

## 2️⃣ Caída de pickup

Comparar snapshots:

pickup esperado vs pickup actual

Ejemplo:

habitaciones vendidas para dentro de 14 días

Si:

pickup -30%

Insight:

Demanda futura baja

## 3️⃣ ADR por debajo del mercado histórico

Comparar:

ADR últimos 30 días

vs

ADR histórico

Insight:

Precio medio inferior al histórico

## 4️⃣ Segmento poco rentable

Consulta:

select

segment,

sum(revenue_rooms) / sum(rooms_sold) as adr

from revenue_daily

group by segment

Insight:

segmento con ADR bajo

## 5️⃣ Evento cercano con baja ocupación

Cruzar:

revenue_events

vs

ocupación

Si hay evento y ocupación baja:

Insight:

Posible oportunidad de subida de precios

# Edge Function recomendada

Nombre:

revenue_analysis_engine

Se ejecuta:

1 vez al día

Flujo:

leer revenue_daily

↓

analizar

↓

insertar insights

# Ejemplo de inserción de insight

insert into debacu_eval_revenue_insights

(

org_id,

property_id,

insight_type,

severity,

title,

description

)

values

(

?,

?,

'OTA_DEPENDENCY',

'WARNING',

'Alta dependencia de OTA',

'Más del 65% del revenue proviene de Booking y Expedia'

);

# Cómo se muestra en el Dashboard

En Revenue Intelligence aparecería algo como:

Revenue Insights

────────────────

⚠ Alta dependencia de OTA

65% del revenue proviene de Booking

⚠ Pickup bajo

Las reservas para los próximos 14 días están un 28% por debajo del histórico

ℹ Segmento Business con ADR bajo

ADR medio 72€

# Por qué esto es importante

Esto convierte Debacu en algo más cercano a:

RMS inteligente

y no solo:

dashboard de datos

# Cómo se conecta con IA (ChatGPT)

El paso siguiente sería:

motor de insights

↓

agente IA

↓

explicación + recomendación

Ejemplo:

Usuario abre Dashboard.

IA responde:

"La demanda para los próximos 14 días está un 28% por debajo del histórico.
Podrías considerar reducir precios o activar promociones."

# Impacto en el producto

Esto abre tres niveles de producto:

### BASIC

solo dashboard

### MEDIUM

dashboard + insights

### PREMIUM

insights + IA recomendaciones

# Siguiente paso técnico

El siguiente paso realista sería crear:

debacu_eval_revenue_insight_rules

para que el motor pueda tener reglas configurables.

Si quieres, en el siguiente paso te explico algo muy importante para Debacu Revenue Intelligence:

cómo calcular correctamente el PICKUP hotelero, porque el 90% de los dashboards lo calculan mal y eso puede hacer que tu módulo sea mucho más potente que otros RMS.

Auditoria de tablas fase 1

with expected_tables as (

select unnest(array[

'debacu_eval_properties',

'debacu_eval_property_room_types',

'debacu_eval_property_seasons',

'debacu_eval_revenue_events',

'debacu_eval_revenue_daily',

'debacu_eval_revenue_pickup_snapshots',

'debacu_eval_revenue_imports',

'debacu_eval_revenue_import_errors'

]) as table_name

)

select

e.table_name,

case when t.table_name is not null then 'YES' else 'NO' end as table_exists

from expected_tables e

left join information_schema.tables t

on t.table_schema = 'public'

and t.table_name = e.table_name

order by e.table_name;