DEBACU EVALUATION

Estado del Producto, Análisis de Necesidades

y Plan de Acción por Fases

Análisis interno · Base de datos · Roadmap de mejoras · Arquitectura

Versión 1.0 — Abril 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Debacu Evaluation es una plataforma SaaS B2B para evaluación de riesgo de clientes en el sector hospitalidad y gestión de revenue, construida sobre Supabase (PostgreSQL + Edge Functions), React 19 y TypeScript. El sistema está en producción con un núcleo funcional sólido, pero presenta deuda técnica acumulada, funcionalidades de alto valor sin exponer en la UI, y gaps de UX que afectan directamente a la retención y activación.

Este documento analiza el estado actual del producto con profundidad técnica y de negocio, identifica las necesidades prioritarias y define un plan de acción estructurado en 4 fases para convertir Debacu Evaluation en el producto de referencia en su nicho.

Métricas del estado actual del sistema

| Dimensión | Estado actual | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad core (riesgo) | Implementada y en producción | BUENO |
| Funcionalidad revenue | Implementada, acceso por plan | BUENO |
| Integración PMS | Implementada (ENTERPRISE), multiples PMS | BUENO |
| UX/UI onboarding | Sin flujo guiado en primer login | MEJORABLE |
| Notificaciones proactivas | No implementadas | GAP CRÍTICO |
| Chatbot / asistente | No existe | GAP CRÍTICO |
| Watchlist UI | Tabla en BD existe, sin UI | GAP |
| API pública documentada | Token existe en BD, sin documentación | GAP |
| Deuda técnica BD | 157 Edge Functions, tablas backup en producción | ATENCIÓN |
| Seguridad y privacidad | Excelente (RLS, hashing, DPA, auditoría) | EXCELENTE |
| Modelo multi-tenant | Robusto, RLS en todas las tablas operativas | EXCELENTE |
| Facturación | Stripe integrado, webhooks activos | BUENO |

2. ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO

2.1 Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | 19.2.1 / 5.8.2 | Producción |
| Router | React Router DOM | 7.12.0 | Producción |
| UI Components | Material-UI + Tailwind | 7.3.7 / 4.1.18 | Producción |
| Build | Vite | 6.2.0 | Producción |
| Backend/API | Supabase Edge Functions | Deno runtime | 157 funciones activas |
| Base de datos | PostgreSQL via Supabase | 13.0.5 | Producción |
| Auth | Supabase Auth + JWT custom | — | Producción |
| Pagos | Stripe | — | Producción |
| Email | Brevo (Sendinblue) | — | Producción |
| Gráficos | Recharts | — | Producción |
| Animaciones | Framer Motion | — | Producción |

2.2 Pantallas del sistema — inventario completo

| Área | Pantalla | Ruta | Plan mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pública | Landing page | / | — |
| Pública | Planes | /planes | — |
| Pública | Solicitar acceso | /solicitar-acceso | — |
| Auth | Login | /login | — |
| Auth | Activación de cuenta | /auth/activate | — |
| Auth | Reset contraseña | /auth/reset | — |
| App | Dashboard | /app/dashboard | BASIC |
| App | Búsqueda / Consulta riesgo | /app/buscar | BASIC |
| App | Registrar incidencia | /app/registrar | BASIC |
| App | Alertas | /app/alarmas | BASIC |
| App | Screening CSV | /app/screening | BASIC |
| App | Revenue - Canales | /app/revenue/canales | PROFESSIONAL |
| App | Revenue - Riesgo | /app/revenue/riesgo | PROFESSIONAL |
| App | Revenue - Día x Día | /app/revenue/dia-x-dia | PROFESSIONAL |
| App | Revenue - Mensual | /app/revenue/mensual | PROFESSIONAL |
| App | Revenue - Tipos hab. | /app/revenue/tipos-hab | PROFESSIONAL |
| App | Revenue - Pricing | /app/revenue/pricing | PROFESSIONAL |
| App | Revenue - Temporadas | /app/revenue/temporadas | PROFESSIONAL |
| App | Revenue - Propiedades | /app/revenue/propiedades | PROFESSIONAL |
| App | Auditoría - Estadísticas | /app/auditoria/estadisticas | BASIC |
| App | Auditoría - Histórico | /app/auditoria/historico | BASIC |
| App | Auditoría - Exportaciones | /app/auditoria/exportaciones | BASIC |
| App | Integración PMS | /app/pms | ENTERPRISE |
| App | Mi cuenta | /app/cuenta | BASIC |
| Admin | Dashboard admin | /app/admin/dashboard | ADMIN |
| Admin | Solicitudes de acceso | /app/admin/solicitudes | ADMIN |
| Admin | Clientes | /app/admin/clientes | ADMIN |
| Admin | Planes | /app/admin/planes | ADMIN |
| Admin | Facturación | /app/admin/facturacion | ADMIN |
| Admin | Abusos | /app/admin/abusos | ADMIN |
| Admin | Estadísticas | /app/admin/estadisticas | ADMIN |
| Admin | Auditoría | /app/admin/auditoria | ADMIN |
| Admin | Exportaciones | /app/admin/exportaciones | ADMIN |
| Admin | Cambios de config | /app/admin/cambios | ADMIN |
| Admin | Configuración | /app/admin/configuracion | ADMIN |

3. ESQUEMA DE BASE DE DATOS — ANÁLISIS COMPLETO

El proyecto cuenta con más de 140 tablas/vistas en el schema público de Supabase. A continuación se documentan las tablas clave por dominio, con sus campos principales y relaciones.

3.1 Tablas por dominio

Dominio: Clientes y Organizaciones

| Tabla | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| customers | Registro principal de cada cliente de la plataforma | Núcleo |
| debacu_eval_organizations | Organización multi-tenant (1:1 con customer en producción) | Núcleo |
| debacu_eval_org_members | Usuarios miembros de cada organización | Núcleo |
| debacu_eval_hotel_profile | Perfil detallado del establecimiento (ADR, targets, etc.) | Núcleo |
| debacu_eval_customer_profile | Perfil básico del cliente (tipo, habitaciones, web) | Auxiliar |
| debacu_eval_customer_org_map | Mapeo customer_id ↔ org_id | Auxiliar |
| debacu_eval_access_requests | Solicitudes de acceso pendientes de aprobación | Núcleo |
| debacu_eval_org_member_profiles | Perfiles extendidos de miembros | Auxiliar |

Dominio: Riesgo e Identidad (núcleo del negocio)

| Tabla | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| debacu_eval_guest_index | Índice global de huéspedes con riesgo acumulado (solo hashes) | CRÍTICA |
| debacu_eval_identity_risk_state | Estado de riesgo calculado por identity_key | CRÍTICA |
| debacu_eval_identity_risk_events | Log inmutable de todos los cambios de riesgo | CRÍTICA |
| debacu_eval_manual_checks | Log de cada consulta de riesgo realizada | Núcleo |
| debacu_eval_manual_check_results | Resultado de cada consulta (datos enmascarados) | Núcleo |
| debacu_eval_manual_incidents | Incidencias registradas manualmente | Núcleo |
| debacu_eval_risk_alerts | Alertas de riesgo generadas automáticamente | Núcleo |
| debacu_eval_org_guest_index | Índice de huéspedes por organización | Auxiliar |
| debacu_eval_org_guest_evidence | Evidencias de incidencias por organización | Auxiliar |
| watchlist_reservations | Huéspedes en vigilancia activa (sin UI actualmente) | Auxiliar |

Dominio: Importación y Screening

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| debacu_eval_unified_import_batches | Lotes de importación multi-fuente (sistema unificado actual) |
| debacu_eval_unified_import_rows | Filas individuales del sistema unificado |
| debacu_eval_import_batches | Lotes de importación (sistema anterior, aún activo) |
| debacu_eval_import_rows | Filas del sistema anterior |
| screening_runs | Ejecuciones de screening CSV |
| screening_results | Resultados por fila de cada screening run |
| screening_alerts | Alertas generadas por screening |
| import_profiles | Perfiles de mapeo para CSVs sin cabeceras estándar |
| import_jobs | Jobs de importación (legacy) |

Dominio: Reservas y Revenue

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| debacu_eval_reservations | Reservas consolidadas (versión viva, upsert por reservation_key) |
| debacu_eval_reservation_snapshots | Snapshots históricos de cada reserva |
| debacu_eval_reservation_identities | Identidades de reservas: hashes + nombre encriptado |
| debacu_eval_guest_stays | Estancias de huéspedes (checkin/checkout + identity_key) |
| debacu_eval_revenue_daily | Revenue agregado por día y propiedad |
| debacu_eval_revenue_booking_lines | Líneas de reserva para análisis detallado |
| debacu_eval_revenue_pickup_snapshots | Snapshots de pickup para comparativas |
| debacu_eval_inventory_daily | Habitaciones disponibles por día |
| debacu_eval_room_prices | Precios por tipo de habitación y fecha |
| debacu_eval_property_seasons | Temporadas y eventos con ajustes de precio |

Dominio: Suscripciones y Facturación

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| subscriptions | Suscripciones activas e históricas (Stripe sync) |
| plans | Definición de planes: BASIC/MEDIUM(PROFESSIONAL)/PREMIUM(ENTERPRISE) |
| debacu_eval_invoices | Facturas sincronizadas desde Stripe |
| debacu_eval_payments | Pagos registrados |
| subscription_events | Log de upgrades, downgrades, cancelaciones |

3.2 Campos clave de las tablas más importantes

customers — tabla raíz de cada cliente

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK del cliente | Sí |
| name / commercial_name / legal_name | text | Nombres del establecimiento | Nullable |
| email | text | Email de contacto principal | Nullable |
| nif | text | NIF/CIF fiscal | Nullable |
| plan_id | text | Plan contratado (FK → plans) | Nullable |
| is_active | bool | Estado activo/inactivo | Sí (def. true) |
| auth_user_id | uuid | FK → Supabase Auth users | Nullable |
| stripe_customer_id | text | ID en Stripe para facturación | Nullable |
| trial_used | bool | Si ya consumió el período de prueba | Nullable |
| billing_frequency | text | monthly / annual | Nullable |
| iban / bank_name / swift | text | Datos bancarios para SEPA | Nullable |

debacu_eval_guest_index — índice global de riesgo

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| identity_key | text | PK — hash criptográfico irreversible del huésped |
| risk_band | text | HIGH / MEDIUM / LOW / NONE |
| incidents_count | int | Total de incidencias acumuladas globalmente |
| total_net_loss | numeric | Pérdida económica neta acumulada (euros) |
| stays_count | int | Total de estancias registradas en el sistema |
| first_seen_date | date | Primera vez que aparece en el sistema |
| last_incident_date | date | Fecha de la incidencia más reciente |
| doc_key | text | Hash del número de documento |
| email_key | text | Hash del email |
| phone_key | text | Hash del teléfono |

debacu_eval_identity_risk_state — estado calculado de riesgo

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| identity_key | text | PK — hash del huésped |
| risk_level | enum | NONE / LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL |
| risk_score | numeric | Score de 0 a 100 |
| incidents_total | int | Total de incidencias |
| incidents_high | int | Incidencias de nivel alto |
| incidents_critical | int | Incidencias de nivel crítico |
| distinct_orgs_count | int | Número de organizaciones que han reportado |
| distinct_properties_count | int | Número de propiedades distintas |
| first_seen_at | timestamp | Cuándo se registró por primera vez |
| last_incident_at | timestamp | Fecha del último incidente |
| snapshot | jsonb | Snapshot completo del estado para debugging |

debacu_eval_reservation_identities — datos encriptados

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| identity_key | text | Hash derivado de los identificadores |
| document_hash | text | Hash SHA-256 del número de documento |
| email_hash | text | Hash SHA-256 del email |
| phone_hash | text | Hash SHA-256 del teléfono |
| first_name_enc | text | Nombre encriptado (AES, reversible con clave) |
| last_name_enc | text | Apellido encriptado |
| identity_strength | text | strong / medium / weak (cuántos IDs tiene) |
| country | text | País del documento |

3.3 Mapa de relaciones

customers (1)
  ├── (1:1) debacu_eval_hotel_profile
  ├── (1:1) debacu_eval_customer_profile
  ├── (1:N) debacu_eval_invoices
  └── (1:1) debacu_eval_customer_org_map
              └── (1:1) debacu_eval_organizations
                          ├── (1:N) debacu_eval_org_members
                          ├── (1:N) debacu_eval_properties
                          │           ├── (1:N) debacu_eval_property_room_types
                          │           ├── (1:N) debacu_eval_property_seasons
                          │           └── (1:N) debacu_eval_inventory_daily
                          ├── (1:N) debacu_eval_import_batches
                          │           └── (1:N) debacu_eval_import_rows
                          ├── (1:N) debacu_eval_manual_checks
                          │           └── (1:1) debacu_eval_manual_check_results
                          ├── (1:N) debacu_eval_manual_incidents
                          ├── (1:N) debacu_eval_reservations
                          │           └── (1:N) debacu_eval_reservation_snapshots
                          └── (1:N) pms_connections
                                      └── (1:N) pms_sync_jobs

identity_key (clave de dominio — no FK)
  ├── debacu_eval_guest_index (índice global)
  ├── debacu_eval_identity_risk_state (score actual)
  ├── debacu_eval_identity_risk_events (log de cambios)
  ├── debacu_eval_reservation_identities (datos encriptados)
  └── debacu_eval_manual_incidents / manual_check_results

3.4 Problemas detectados en el modelo de datos

| Problema | Tablas afectadas | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Tres variantes del índice de huéspedes sin sincronización garantizada | guest_index / import_guest_index / org_guest_index | ALTO — riesgo de inconsistencia de scores | ALTA |
| identity_key sin FK referencial (clave de dominio) | Todas las tablas de riesgo | MEDIO — huérfanos posibles si falla el pepper | MEDIA |
| Doble sistema de exportaciones sin migración completa | audit_exports / debacu_eval_audit_exports / customer_audit_exports | MEDIO — confusión en queries admin | MEDIA |
| Tablas de backup con fechas en el schema público | debacu_evaluations_backup_20260207, guest_index_bak_20260314 | BAJO — espacio + confusión | BAJA |
| debacu_evaluations + manual_incidents coexisten sin unificación clara | debacu_evaluations, debacu_eval_manual_incidents | ALTO — deuda técnica visible | ALTA |
| customers.plan_id + subscriptions duplican el plan activo | customers, subscriptions | MEDIO — desincronización si Stripe webhook falla | MEDIA |
| Campo snapshot: jsonb sin schema TypeScript definido | debacu_eval_identity_risk_state | BAJO — dificulta debugging | BAJA |

4. ANÁLISIS DE NECESIDADES

4.1 Necesidades críticas — afectan a la retención y activación

| Necesidad | Problema actual | Impacto en el negocio |
| --- | --- | --- |
| Onboarding guiado en primer login | El usuario llega al dashboard vacío sin saber qué hacer. El campo profile_completed existe pero no hay wizard forzado. | Alta tasa de abandono en los primeros 7 días. Clients activados tardíamente o no activados. |
| Notificaciones proactivas de riesgo | Cuando una reserva tiene un huésped con riesgo HIGH/CRITICAL, no se genera ningún aviso. El cliente debe consultar manualmente. | El valor core del producto (protección ante riesgo) no se percibe en tiempo real. Diferencial perdido. |
| Watchlist con UI | La tabla watchlist_reservations existe en BD pero no hay pantalla ni funcionalidad expuesta. | Funcionalidad de alto valor sin monetizar. Los clientes no saben que pueden vigilar huéspedes específicos. |
| Explicación contextual del score de riesgo | El resultado de búsqueda muestra el nivel (HIGH) pero no explica por qué: cuántas incidencias, en qué tipo, cuánta pérdida. | El cliente no puede tomar una decisión informada sin más contexto. |
| Chatbot / asistente virtual | No existe. Las dudas sobre privacidad, planes y uso generan tickets de soporte evitables. | Coste de soporte alto. Fricción en onboarding. Oportunidad de upsell perdida. |

4.2 Necesidades de producto — mejoran competitividad

| Necesidad | Estado actual | Impacto |
| --- | --- | --- |
| API pública documentada | api_token existe en customers, sin docs ni endpoints públicos | Abre mercado B2B, integraciones con channel managers y CRMs |
| Benchmark sectorial en la UI | debacu_adr_reference_by_category existe en BD, sin UI | Diferenciador enorme: 'tu ADR está 8% por debajo de tu categoría' |
| Dashboard de impacto económico | No existe | El cliente ve cuánto dinero ha evitado perder gracias al sistema |
| Resolución de incidencias | No hay flujo de 'incidencia resuelta' con rebaje de score | El score de un huésped nunca baja aunque haya pagado el daño |
| Widget de consulta embebible | No existe | Permite consulta de riesgo desde formularios de check-in propios |
| Comparativa multi-propiedad | Solo para ENTERPRISE, sin UI específica | Cadenas hoteleras ven su portfolio completo en un vistazo |
| Alertas predictivas de revenue | Las alertas son reactivas, no predictivas | 'Tu pickup para el próximo puente está un 15% por debajo del año pasado' |
| Módulo para arrendamiento | No existe, pero el modelo de datos es compatible | Amplía el mercado a gestores inmobiliarios y propietarios de alquiler |

4.3 Necesidades de UX/UI

| Área | Problema | Mejora propuesta |
| --- | --- | --- |
| Pantalla de búsqueda | Resultado sin contexto explicativo del riesgo | Añadir explicación: '3 incidencias, 2 de nivel alto, pérdida acumulada €340' |
| Pantalla de búsqueda | Sin botón 'Registrar incidencia sobre este huésped' en el resultado | Añadir CTA directo desde el resultado |
| Pantalla de búsqueda | Sin historial de búsquedas recientes visible | Panel lateral con últimas 10 consultas de la sesión |
| Menú lateral | Usuario BASIC ve opciones PROFESSIONAL bloqueadas sin saber por qué | Tooltip explicativo + CTA de upgrade al hacer hover |
| Mi cuenta | No hay comparativa de planes dentro de la app | Sección 'Ver todos los planes' accesible desde Mi cuenta |
| Mi cuenta | Sin aviso en-app cuando el trial está próximo a expirar | Banner de aviso 7 días antes + email automatizado |
| Downgrade de plan | No se explica qué funcionalidades se perderán antes de confirmar | Modal de confirmación con lista clara de lo que se desactiva |
| Solicitar acceso | Sin confirmación visual inmediata ni estimación de tiempo de revisión | Pantalla de confirmación: 'Tu solicitud se revisará en 24-48h' |
| Revenue Intelligence | Demasiadas sub-rutas en el menú lateral para PROFESSIONAL | Agrupar en un único ítem expandible 'Revenue' con sub-ítems |
| Móvil / tablet | UI no optimizada para pantallas pequeñas (recepción usa móvil) | Responsive design prioritario para pantallas de búsqueda y alertas |

4.4 Necesidades técnicas / deuda

| Deuda técnica | Impacto | Esfuerzo de resolución |
| --- | --- | --- |
| 157 Edge Functions sin versionado ni agrupación formal | Mantenimiento costoso, difícil deprecar | ALTO (refactoring) |
| Tres variantes del índice de huéspedes | Riesgo de inconsistencia de datos | MEDIO |
| debacu_evaluations coexistiendo con manual_incidents | Deuda técnica histórica visible | MEDIO |
| Tablas backup en schema público | Confusión + espacio | BAJO |
| customers.plan_id duplicando subscriptions | Desincronización posible | BAJO |
| Sin API Gateway — frontend llama directo a Edge Functions | Sin rate limiting, sin versionado de API | ALTO |
| Gestión de usuarios de una organización sin UI | Solo 1 usuario por organización actualmente | MEDIO |
| Sin ambiente de staging diferenciado del de producción | Riesgo en deploys | MEDIO |

5. PLAN DE ACCIÓN POR FASES

El plan está diseñado para generar valor incremental desde la primera semana. Cada fase tiene criterios de éxito medibles y puede ejecutarse con un equipo pequeño. Las fases no son estrictamente secuenciales — algunas tareas de fases posteriores pueden adelantarse si los recursos lo permiten.

5.0 Timeline de alto nivel

| Fase | Nombre | Duración | Foco principal | Impacto esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | Activación y UX crítica | Semanas 1–4 | Onboarding, notificaciones, UX búsqueda | −30% abandono primer login, +NPS |
| FASE 2 | Chatbot y soporte automático | Semanas 3–7 | Chatbot FAQs + contextual | −40% tickets soporte |
| FASE 3 | Funcionalidades de valor oculto | Semanas 5–10 | Watchlist UI, dashboard impacto, API | +retención, +upsell ENTERPRISE |
| FASE 4 | Diferenciación competitiva | Semanas 8–16 | Benchmark, alertas predictivas, módulos | Nuevos segmentos de mercado |

FASE 1 — Activación y UX crítica (Semanas 1–4)

Objetivo: Que el cliente llegue, entienda el producto y complete su configuración en la primera sesión.

Tareas F1.1 — Onboarding guiado

| Tarea | Descripción | Tabla/Componente afectado | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1.1 | Wizard de configuración inicial forzado en primer login si profile_completed = false. Pasos: perfil del establecimiento → primera consulta de prueba → tour del panel | debacu_eval_hotel_profile, HotelProfileWizardDialog | M |
| T1.1.2 | Banner persistente en el dashboard si profile_completed = false con CTA al wizard | AppShell, EvalAuthContext | S |
| T1.1.3 | Email automatizado de bienvenida con los 3 primeros pasos a seguir, enviado 1h después del primer login | debacu_eval_email_log, Edge Function | S |
| T1.1.4 | Tooltip en menú lateral para ítems bloqueados por plan: 'Disponible en plan PROFESSIONAL — haz upgrade aquí' | NavItem, AppShell | S |

Tareas F1.2 — Notificaciones proactivas de riesgo

| Tarea | Descripción | Tabla/Edge Function | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.2.1 | Crear sistema de notificaciones en-app: tabla notifications con org_id, type, message, read, created_at | Nueva tabla: debacu_eval_notifications | M |
| T1.2.2 | Edge Function nocturna que cruza reservas próximas (check-in en ≤48h) con identity_risk_state y crea notificaciones para riesgo HIGH/CRITICAL | debacu_eval_reservations × identity_risk_state | M |
| T1.2.3 | Badge de notificaciones en la barra superior del panel con acceso rápido a la lista | AppShell, nuevo componente NotificationBell | S |
| T1.2.4 | Email diario de alertas: 'Tienes X huéspedes con riesgo alto que llegan mañana' | debacu_eval_email_log, Brevo | M |

Tareas F1.3 — Mejoras UX pantalla de búsqueda

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T1.3.1 | Añadir en el resultado de búsqueda: número de incidencias, tipos más frecuentes, pérdida económica total, número de establecimientos que reportaron | S |
| T1.3.2 | Botón 'Registrar incidencia sobre este huésped' directamente visible en el resultado de búsqueda | S |
| T1.3.3 | Panel de historial de últimas 10 búsquedas de la sesión actual (visible en sidebar derecho) | S |
| T1.3.4 | Confirmación de solicitud de acceso: pantalla de éxito con estimación de tiempo '24–48h' | XS |

KPIs de éxito Fase 1

Tasa de completado de perfil en primer login: objetivo ≥ 70% (vs baseline a medir)

Tasa de abandono en primeros 7 días: objetivo −30% vs baseline

NPS del producto tras 30 días de uso: objetivo ≥ 7

Reducción de tickets 'no sé cómo empezar': objetivo −50%

FASE 2 — Chatbot y soporte automático (Semanas 3–7)

Objetivo: Reducir la carga de soporte y aumentar la autonomía del usuario con un asistente conversacional.

Tareas F2.1 — Chatbot Fase 1 (FAQs estáticas)

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T2.1.1 | Crear base de conocimiento RAG en Supabase: tabla chat_kb_chunks con pgvector | M |
| T2.1.2 | Indexar todos los fragmentos de FAQ, guía de uso y niveles de riesgo (185+ fragmentos) | M |
| T2.1.3 | Edge Function chatbot_query: recibe mensaje → RAG → Claude → respuesta en JSON | M |
| T2.1.4 | Componente React ChatWidget: burbuja flotante, interfaz de chat, minimizable | M |
| T2.1.5 | Integrar en todas las rutas /app/* y en /planes, /solicitar-acceso | S |
| T2.1.6 | Logging en chat_sessions y chat_messages | S |
| T2.1.7 | Botón de escalado a soporte siempre visible | XS |

Tareas F2.2 — Chatbot Fase 2 (contextual)

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T2.2.1 | Inyectar contexto del usuario en el system prompt: plan, pantalla actual, profile_completed | S |
| T2.2.2 | Flujo de onboarding guiado vía chatbot: activación cuando profile_completed = false | M |
| T2.2.3 | Intención 'interpretar_riesgo': el chatbot explica el último resultado de búsqueda del usuario | M |
| T2.2.4 | Intención 'upgrade_plan': el chatbot guía al usuario al proceso de cambio de plan | S |

KPIs de éxito Fase 2

Reducción de tickets de soporte: objetivo −40% en 60 días

Tasa de resolución autónoma del chatbot: objetivo ≥ 75%

NPS del chatbot: objetivo ≥ 7/10

FASE 3 — Funcionalidades de valor oculto (Semanas 5–10)

Objetivo: Exponer valor que ya existe en el sistema pero que los clientes no pueden usar por falta de UI.

Tareas F3.1 — Watchlist de huéspedes

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T3.1.1 | Pantalla 'Watchlist': listado de huéspedes vigilados por la organización (usa tabla watchlist_reservations) | M |
| T3.1.2 | Botón 'Añadir a watchlist' en el resultado de búsqueda y en el detalle de incidencia | S |
| T3.1.3 | Integrar watchlist en el sistema de notificaciones (F1.2): si huésped en watchlist hace reserva → alerta inmediata | M |
| T3.1.4 | Exportación de la watchlist en PDF/CSV | S |

Tareas F3.2 — Dashboard de impacto económico

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T3.2.1 | Nueva sección 'Mi impacto' en el dashboard: 'Has consultado X huéspedes. Y tenían riesgo ALTO o CRÍTICO. Pérdida potencial evitada: €Z' | M |
| T3.2.2 | Cálculo del 'coste evitado': reservas de huéspedes HIGH/CRITICAL que el cliente consultó previamente × ADR × noches | M |
| T3.2.3 | Informe mensual de impacto por email (complementa el reporte semanal actual) | S |

Tareas F3.3 — Resolución de incidencias

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T3.3.1 | Añadir campo 'resolved_at', 'resolution_type', 'recovered_amount' en debacu_eval_manual_incidents | S |
| T3.3.2 | UI para marcar una incidencia como resuelta con tipo: 'pagó el daño', 'acuerdo extrajudicial', 'no recuperable' | M |
| T3.3.3 | Recalcular risk_score cuando se resuelve una incidencia (el score baja proporcionalmente) | M |
| T3.3.4 | Evento en identity_risk_events de tipo 'INCIDENT_RESOLVED' | S |

Tareas F3.4 — API pública (v1 básica)

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T3.4.1 | Documentar y habilitar los endpoints básicos de la API existente usando el api_token de customers | M |
| T3.4.2 | Endpoints v1: GET /risk/{identifier}, POST /incidents, GET /incidents (con paginación y filtros) | M |
| T3.4.3 | Portal de documentación de la API (Swagger/OpenAPI) accesible desde Mi cuenta | M |
| T3.4.4 | Rate limiting por api_token (máx. 1000 req/día en BASIC, 10.000 en ENTERPRISE) | S |

KPIs de éxito Fase 3

Watchlist usada por ≥ 40% de los clientes activos en el primer mes

NPS del panel: mejora de +1 punto vs Fase 1

≥ 10 clientes usando la API en los primeros 60 días

FASE 4 — Diferenciación competitiva (Semanas 8–16+)

Objetivo: Convertir Debacu en el producto de referencia del sector con funcionalidades que ningún competidor tiene.

Tareas F4.1 — Benchmark sectorial

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T4.1.1 | Activar la tabla debacu_adr_reference_by_category en la UI del hotel profile y en el dashboard de Revenue | S |
| T4.1.2 | Widget 'Tu ADR vs sector': comparativa de tu ADR real vs el ADR de referencia de tu categoría en tu ciudad | M |
| T4.1.3 | Activar vista v_outlier_hotels para identificar outliers y mostrar al admin, potencialmente al cliente | M |
| T4.1.4 | Dashboard de benchmarking sectorial completo: RevPAR, ocupación, ADR vs categoría y geografía | L |

Tareas F4.2 — Alertas predictivas de revenue

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T4.2.1 | Modelo de predicción de pickup: comparar pace actual vs mismo período del año anterior → score de desviación | L |
| T4.2.2 | Alerta automática: 'Tu pickup para el próximo [período] está un X% por debajo del año pasado. Considera [acción]' | M |
| T4.2.3 | Sugerencias de precio basadas en pickup, temporada y eventos (usa debacu_eval_property_seasons) | L |
| T4.2.4 | Integrar alertas predictivas en el sistema de notificaciones (F1.2) | S |

Tareas F4.3 — Expansión a arrendamiento y otros sectores

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T4.3.1 | Adaptar el catálogo de incidencias para arrendamiento: impago de renta, daños en el inmueble, ocupación ilegal | M |
| T4.3.2 | Nuevo tipo de establecimiento en la solicitud de acceso: 'gestora inmobiliaria', 'propietario de alquiler' | S |
| T4.3.3 | Plan específico para arrendamiento con pricing diferenciado | M |
| T4.3.4 | Módulo de seguimiento de arrendatarios con historial de pagos y contratos | L |

Tareas F4.4 — Gestión multi-usuario por organización

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| T4.4.1 | UI de gestión de miembros de la organización: invitar usuario, asignar rol (admin/operador/solo lectura) | M |
| T4.4.2 | Flujo de invitación por email similar al de activación de cuenta | S |
| T4.4.3 | Permisos por rol: solo el admin puede registrar incidencias, el operador solo puede consultar | M |
| T4.4.4 | Log de auditoría diferenciado por usuario dentro de la misma organización | S |

KPIs de éxito Fase 4

Benchmark sectorial: feature más valorada en NPS survey

Alertas predictivas: ≥ 60% de clientes con Revenue Intelligence las tienen activadas

Módulo arrendamiento: 50+ clientes en 6 meses de disponibilidad

Multi-usuario: ≥ 30% de organizaciones con 2+ usuarios activos

6. MATRIZ DE PRIORIDADES — IMPACTO VS ESFUERZO

| Prioridad | Tarea | Fase | Impacto | Esfuerzo | Quick win |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notificaciones proactivas de riesgo (F1.2) | 1 | CRÍTICO | M | Sí |
| 2 | Wizard de onboarding en primer login (T1.1.1) | 1 | MUY ALTO | M | No |
| 3 | Chatbot FAQs básico (F2.1) | 2 | ALTO | M | No |
| 4 | Resultado de búsqueda con contexto explicativo (T1.3.1) | 1 | ALTO | S | Sí |
| 5 | Botón 'Registrar incidencia' desde resultado (T1.3.2) | 1 | ALTO | S | Sí |
| 6 | Tooltip en ítems bloqueados por plan (T1.1.4) | 1 | MEDIO | S | Sí |
| 7 | Watchlist UI (F3.1) | 3 | ALTO | M | No |
| 8 | Dashboard de impacto económico (F3.2) | 3 | MUY ALTO | M | No |
| 9 | Resolución de incidencias (F3.3) | 3 | ALTO | M | No |
| 10 | Benchmark sectorial ADR (T4.1.1–T4.1.2) | 4 | ALTO | S | Sí |
| 11 | API pública v1 (F3.4) | 3 | MEDIO | M | No |
| 12 | Alertas predictivas de revenue (F4.2) | 4 | MUY ALTO | L | No |
| 13 | Multi-usuario por organización (F4.4) | 4 | MEDIO | M | No |
| 14 | Módulo arrendamiento (F4.3) | 4 | ALTO | L | No |
| 15 | Limpieza de deuda técnica BD (tablas duplicadas/backup) | 1 | BAJO | S | Sí |

Leyenda de esfuerzo

XS: < 1 día  |  S: 1–3 días  |  M: 1–2 semanas  |  L: 2–4 semanas  |  XL: > 1 mes

7. PUNTOS FUERTES Y DIFERENCIADORES ACTUALES

| Fortaleza | Detalle | Por qué es diferencial |
| --- | --- | --- |
| Privacidad by design real | Hashing irreversible con pepper global. Encriptación de nombres. Sin PII en logs ni resultados. | Competidores tienen listas negras identificables. Debacu puede operar en toda la UE sin fricción legal. |
| Auditoría granular | Cada consulta, cada exportación queda registrada con SHA-256, destinatario y base legal. | Valor probatorio en reclamaciones judiciales. Diferencial para clientes que operan en sectores regulados. |
| Revenue + Riesgo en el mismo producto | No es solo riesgo. La combinación con revenue intelligence hace el producto sticky. | Los pure players de riesgo no tienen Revenue. Los de Revenue no tienen riesgo. Debacu tiene ambos. |
| Multi-tenancy sólido | RLS a nivel de base de datos. Imposible acceder a datos de otra organización. | Confianza real del cliente en la privacidad de sus datos frente a competidores. |
| Integración PMS (ENTERPRISE) | Sincronización automática con los principales PMS del mercado. | Elimina la fricción de la importación manual. Retención alta en clientes ENTERPRISE. |
| Modelo de planes escalable | BASIC → PROFESSIONAL → ENTERPRISE con upsell natural bien definido. | Adquisición en el plan BASIC, monetización vía upgrade orgánico. |

8. RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Rechazo de clientes al sistema por percepción de fichero de personas | MEDIA | ALTO | FAQs de privacidad muy visibles. Chatbot con respuestas claras sobre hashing. Comunicación proactiva en onboarding. |
| Deuda técnica (157 Edge Functions) ralentiza nuevas features | ALTA | MEDIO | Priorizar refactoring incremental. Cada nueva feature evita crear Edge Functions nuevas donde sea posible. |
| Desincronización de plan_id entre customers y subscriptions si Stripe falla | BAJA | ALTO | Añadir job de reconciliación diaria. Alertar al admin si hay discrepancia. |
| Entrada de competidor con modelo similar y más recursos | MEDIA | ALTO | Acelerar las fases 3 y 4. El benchmark sectorial y la API pública son los mejores fosos defensivos. |
| Reclamación RGPD por parte de un huésped | BAJA | MUY ALTO | Proceso documentado de derecho de supresión. DPA en regla. Datos en hashes irreversibles (base legal sólida). |
| Crecimiento de BD sin índices adecuados afecta tiempos de consulta | MEDIA | MEDIO | Revisar índices en identity_risk_state, guest_index y reservations. La tabla risk_alerts tiene índices definidos en migración. |